Cahier de recette

Plan de validation fonctionnelle et procès-verbal

SYGEP — Système de Gestion du Patrimoine Matériel
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT)

Version  Édition du 02/10/2026

Périmètre  293 cas de test, 20 modules

Comptes  Jeu de démonstration (DemoDataSeeder)

Sommaire

Mode d'emploi

Synthèse de la pré-recette

AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès

USR – Utilisateurs, rôles et droits

REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)

AGT – Agents

MAT – Matières, étiquettes QR et scanner

AFF – Affectations, restitutions et transferts

INV – Inventaires

STK – Stock des consommables : articles et mouvements

BST – Bons d'entrée et de sortie du stock

INF – Infrastructures

PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports

MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)

PRV – Maintenance préventive

TCH – Tâches, étiquettes et calendrier

RPT – Rapports périodiques

NTF – Notifications

DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie

PUB – Site public et page Contact

SEC – Droits et isolation des données

INS – Installation et exploitation

Procès-verbal de recette

# Mode d'emploi

1.  Installer l'application avec les données de démonstration (php artisan migrate --seed puis php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder).

2.  Pour chaque cas : se connecter avec le compte indiqué, vérifier les préconditions, suivre les étapes, comparer au résultat attendu.

3.  Cocher le résultat (OK / KO / Bloqué / N/A), puis noter la date, le testeur et les observations. Le classeur Excel fourni (CAHIER-DE-RECETTE.xlsx) calcule la synthèse automatiquement.

4.  Priorités : Critique = bloquant pour la mise en production ; Majeur ; Mineur.

5.  Critère d'acceptation : 100 % des cas critiques OK et aucune anomalie bloquante ouverte.

6.  La colonne « Pré-recette » donne le résultat de l'exécution automatique ; elle ne remplace pas votre test.

## Comptes de test

Mot de passe de démonstration : password

| Code | E-mail | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ADM | admin@admin.com | Super administrateur |
| DIR | directeur@sygep.test | Directeur |
| CPT | comptable@sygep.test | Comptable matière principal |
| SEC | secondaire@sygep.test | Comptable matière secondaire (CFP de Thiès) |
| MNT | maintenance@sygep.test | Responsable maintenance |
| INF | infrastructures@sygep.test | Responsable infrastructures |
| MAT | matieres@sygep.test | Administrateur des matières |
| AGT | agent@sygep.test | Agent / demandeur (CFP de Thiès) |

# Synthèse de la pré-recette

| Module | Cas | OK auto | KO auto | Manuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès | 10 | 7 |  | 3 |
| USR – Utilisateurs, rôles et droits | 14 | 12 | 1 | 1 |
| REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons) | 14 | 13 |  | 1 |
| AGT – Agents | 6 | 5 |  | 1 |
| MAT – Matières, étiquettes QR et scanner | 30 | 25 |  | 5 |
| AFF – Affectations, restitutions et transferts | 25 | 25 |  | 0 |
| INV – Inventaires | 17 | 15 |  | 2 |
| STK – Stock des consommables : articles et mouvements | 23 | 22 |  | 1 |
| BST – Bons d'entrée et de sortie du stock | 19 | 19 |  | 0 |
| INF – Infrastructures | 14 | 13 |  | 1 |
| PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports | 20 | 19 |  | 1 |
| MNT – Demandes de maintenance (circuit complet) | 23 | 23 |  | 0 |
| PRV – Maintenance préventive | 11 | 10 |  | 1 |
| TCH – Tâches, étiquettes et calendrier | 8 | 8 |  | 0 |
| RPT – Rapports périodiques | 7 | 7 |  | 0 |
| NTF – Notifications | 9 | 8 |  | 1 |
| DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie | 13 | 13 |  | 0 |
| PUB – Site public et page Contact | 7 | 6 |  | 1 |
| SEC – Droits et isolation des données | 12 | 10 |  | 2 |
| INS – Installation et exploitation | 11 | 3 |  | 8 |

## Anomalie connue

USR-08 : statut 500 (500 attendu tant que PermissionCatalog.php n'est pas versionné)

## Défauts trouvés et corrigés pendant la pré-recette

Sécurité : un utilisateur « local » pouvait ouvrir par URL directe une matière, une affectation ou un bon d'un autre service — désormais 404 (SEC-12).

Un utilisateur local ne pouvait pas transférer une matière à un agent de son service (AFF-24/25).

Sortie de stock « par agent » : validation inatteignable, corrigée.

Alerte de rupture non émise quand le stock tombe à zéro (STK-19).

Débordement horizontal sur mobile ; seeders non idempotents à l'installation neuve.

# AUT – Connexion, comptes et sécurité d'accès

Vérifier qui peut entrer, avec quels droits, et que l'accès est correctement protégé.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT-01 | Connexion réussie Pré : Compte actif et approuvé | ADM | 1. Ouvrir /login 2. Saisir admin@admin.com et le mot de passe 3. Valider | Le tableau de bord s'affiche. Le nom « Admin » apparaît en haut à droite. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-02 | Mot de passe erroné | ADM | 1. Ouvrir /login 2. Saisir un bon e-mail et un mauvais mot de passe 3. Valider | Un message d'erreur s'affiche ; l'utilisateur reste sur la page de connexion. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-03 | Compte non approuvé refusé Pré : Un utilisateur créé SANS cocher « Approuvé » | ADM | 1. Se connecter avec ce compte | La connexion est refusée avec un message indiquant que le compte doit être approuvé par un administrateur. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-04 | Inscription libre Pré : Page /register accessible | — | 1. Ouvrir /register 2. Créer un compte avec un nouvel e-mail 3. Tenter de se connecter avec | Le compte est créé mais ne peut pas se connecter (non approuvé). Dans Utilisateurs, il porte le rôle « User ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-05 | Approuver un compte inscrit Pré : Compte créé à l'étape AUT-04 | ADM | 1. Utilisateurs > modifier le compte 2. Cocher « Approuvé » et enregistrer 3. Se connecter avec ce compte | La connexion réussit. Le menu ne montre presque aucun module (droits très limités du rôle « User »). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-06 | Déconnexion Pré : Connecté | ADM | 1. Cliquer « Déconnexion » en bas du menu 2. Confirmer « Se déconnecter » | Retour à la page de connexion. Le bouton Précédent du navigateur ne rouvre pas l'espace de gestion. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-07 | Page protégée sans connexion Pré : Déconnecté | — | 1. Saisir directement l'adresse /admin/assets | Redirection vers la page de connexion. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-08 | Changer son mot de passe Pré : Droit « profil » présent | ADM | 1. Menu du compte > Profil 2. Saisir l'ancien puis le nouveau mot de passe 3. Se déconnecter et se reconnecter avec le nouveau | Le nouveau mot de passe est accepté ; l'ancien ne fonctionne plus. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-09 | Mot de passe oublié Pré : Courrier (MAIL_*) configuré | — | 1. Sur /login, cliquer « mot de passe oublié » 2. Saisir un e-mail existant | Un message de confirmation s'affiche et un courriel de réinitialisation est envoyé. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AUT-10 | Session de longue durée Pré : Connecté | ADM | 1. Laisser la page ouverte au-delà de la durée de session (120 min par défaut) 2. Soumettre un formulaire | Un message de page expirée (419) s'affiche proprement ; recharger la page permet de continuer. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# USR – Utilisateurs, rôles et droits

Vérifier la gestion des comptes et le fait que chaque profil ne voit que ce qui le concerne.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR-01 | Créer un utilisateur valide Pré : Un service existe | ADM | 1. Utilisateurs > Ajouter 2. Nom, e-mail unique, mot de passe, cocher « Approuvé », service, rôle « Agent / demandeur » 3. Enregistrer | L'utilisateur apparaît dans la liste. Il peut se connecter. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-02 | E-mail déjà utilisé Pré : Un utilisateur existe avec l'e-mail X | ADM | 1. Créer un utilisateur avec le même e-mail X | Refus avec un message sous le champ E-mail. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-03 | Rôle local sans service | ADM | 1. Créer un utilisateur avec le rôle « Comptable matière secondaire » 2. Laisser le service vide 3. Enregistrer | Refus : « Le service de rattachement est obligatoire pour ce rôle. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-04 | Rôle local sans service (modification) Pré : Un utilisateur au rôle « Agent / demandeur » avec service | ADM | 1. Modifier l'utilisateur 2. Vider le service 3. Enregistrer | Refus avec le même message. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-05 | Aucun rôle | ADM | 1. Créer un utilisateur sans choisir de rôle | Refus (au moins un rôle est obligatoire). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-06 | Champs obligatoires signalés | ADM | 1. Ouvrir Utilisateurs > Ajouter | Nom, e-mail, mot de passe et rôles portent l'astérisque rouge. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-07 | Modifier le rôle d'un utilisateur Pré : Utilisateur agent | ADM | 1. Changer son rôle en « Comptable matière secondaire » 2. Se connecter avec ce compte | Le menu et les droits correspondent au nouveau rôle. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-08 | La page Rôles s'affiche | ADM | 1. Rôles et autorisations > Rôles 2. Ouvrir un rôle (œil) puis sa modification | La liste montre pour chaque rôle sa description et ses droits par domaine ; la fiche et le formulaire s'affichent sans erreur. (Échoue si le fichier PermissionCatalog.php est absent : voir Guide 10.1.) | Critique | KO | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-09 | Modifier les droits d'un rôle Pré : Un rôle de test avec le droit « supprimer les matières » | ADM | 1. Retirer ce droit du rôle 2. Se reconnecter avec un compte de ce rôle 3. Ouvrir la liste des matières | L'icône de suppression n'apparaît plus. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-10 | Menu adapté au profil Pré : Compte agent | AGT | 1. Se connecter 2. Observer le menu | Seuls les modules autorisés apparaissent (matières du service, demandes de maintenance…) ; pas de Rôles, Stock, Infrastructures, Projets. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-11 | Accès direct interdit Pré : Compte agent | AGT | 1. Saisir l'adresse /admin/users ou /admin/stock-items | Erreur 403 (accès interdit). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-12 | Directeur en lecture seule | DIR | 1. Ouvrir Matières, Projets, Infrastructures | Aucun bouton « Ajouter », « Modifier » ni « Supprimer » n'est proposé. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-13 | Administrateur système hors données métier Pré : Un compte avec le rôle « Administrateur système » | ADM | 1. Se connecter avec ce compte 2. Observer le menu | Seuls Rôles et autorisations (et services en lecture) sont accessibles ; pas les matières ni le stock. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| USR-14 | Suppression d'un utilisateur Pré : Un utilisateur de test | ADM | 1. Supprimer l'utilisateur (icône corbeille) 2. Confirmer | Il disparaît de la liste. Ses actions passées restent dans l'historique. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# REF – Référentiels (services, catégories, emplacements, fournisseurs, bons)

Vérifier les listes de choix et les bons d'acquisition.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | Créer un service Pré : Seul le comptable principal (ou le super administrateur) crée des services | CPT | 1. Gestion Matières > Services > Ajouter 2. Nom : « Service test » 3. Enregistrer | Le service apparaît dans la liste. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-02 | Service sans nom | CPT | 1. Services > Ajouter 2. Laisser le nom vide 3. Enregistrer | Refus avec message sous le champ Nom. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-03 | Créer une catégorie | MAT | 1. Catégories > Ajouter 2. Nom : « Catégorie test » 3. Enregistrer | La catégorie apparaît ; elle est proposée dans le formulaire des matières. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-04 | Créer un emplacement | MAT | 1. Emplacements > Ajouter 2. Nom : « Salle test » 3. Enregistrer | L'emplacement apparaît ; il est proposé dans le formulaire des matières. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-05 | Statuts de matières en français Pré : Base installée avec les seeders | MAT | 1. Statuts des matières | Les cinq statuts existent : Disponible, Pas disponible, En panne, En réparation, Affecté. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-06 | Créer un fournisseur | MAT | 1. Fournisseurs > Ajouter 2. Nom et contact 3. Enregistrer | Le fournisseur apparaît dans la liste. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-07 | Fournisseur sans contact | MAT | 1. Fournisseurs > Ajouter 2. Renseigner le nom seulement | Refus : le contact est obligatoire. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-08 | Créer un bon valide | MAT | 1. Bons > Ajouter 2. Date d'émission, organisation, référence de commande, destinataire, « Bon », date de livraison 3. Enregistrer | Le bon apparaît dans la liste avec le nombre de matières à 0. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-09 | Référence de commande en double Pré : Un bon avec la référence R1 existe | MAT | 1. Créer un second bon avec la référence R1 | Refus : la référence est déjà utilisée. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-10 | Même organisation, deux bons Pré : Un bon de l'organisation O existe | MAT | 1. Créer un bon de la même organisation O avec une autre référence | Accepté (une organisation peut avoir plusieurs bons). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-11 | Livraison avant émission | MAT | 1. Créer un bon avec une date de livraison antérieure à la date d'émission | Refus avec message sous la date de livraison. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-12 | Bon sans libellé « Bon » | MAT | 1. Créer un bon en laissant le champ « Bon » vide | Refus (champ obligatoire). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-13 | Fiche d'un bon : matières reçues Pré : Une matière créée avec ce bon (voir MAT-01) | MAT | 1. Bons > œil du bon concerné | La fiche liste les matières reçues (code, nom, catégorie, état). La liste des bons indique le bon nombre. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| REF-14 | Modifier un bon Pré : Un bon existe | MAT | 1. Modifier la date de livraison 2. Enregistrer | La modification est enregistrée ; les mêmes règles s'appliquent. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# AGT – Agents

Vérifier l'enregistrement des bénéficiaires du matériel.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGT-01 | Créer un agent valide Pré : Un service existe | MAT | 1. Agents > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone, service 3. Enregistrer | L'agent apparaît dans la liste avec son service. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AGT-02 | Champs obligatoires | MAT | 1. Agents > Ajouter 2. Laisser nom, prénom, téléphone et service vides 3. Enregistrer | Refus ; chaque champ obligatoire affiche son message. Les libellés portent l'astérisque. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AGT-03 | E-mail invalide | MAT | 1. Saisir « pas-un-mail » dans l'e-mail | Refus avec message sous le champ. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AGT-04 | E-mail facultatif et non unique Pré : Un agent avec l'e-mail X existe | MAT | 1. Créer un second agent avec le même e-mail X 2. Créer un troisième sans e-mail | Les deux sont acceptés. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AGT-05 | Fiche d'un agent Pré : Un agent détient du matériel (ex. Moussa Ndiaye) | MAT | 1. Agents > œil | La fiche montre le matériel détenu et ses bons d'affectation en cours. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AGT-06 | Chiffres de la liste Pré : Jeu de démonstration | MAT | 1. Agents | Les cartes (agents, détenteurs de matériel, sans matériel, retours en retard) sont cohérentes avec la liste. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# MAT – Matières, étiquettes QR et scanner

Vérifier l'enregistrement des biens durables, leur identification et leur historique.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAT-01 | Créer une matière minimale Pré : Catégorie et emplacement existent | MAT | 1. Matières > Ajouter 2. Catégorie, nom, laisser l'état « Disponible », localisation, date d'achat (aujourd'hui ou avant) 3. Enregistrer | La matière apparaît dans la liste. Sa fiche montre un code SYGEP-MAT-xxxxxx et, dans l'historique, une ligne « création ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-02 | État proposé à la création | MAT | 1. Matières > Ajouter 2. Ouvrir la liste « État » | « Disponible » est présélectionné ; « Affecté » et « En réparation » ne sont pas proposés. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-03 | Date d'achat future | MAT | 1. Saisir une date d'achat de demain 2. Enregistrer | Refus avec message sous la date. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-04 | Mise en service avant l'achat | MAT | 1. Date d'achat 15/06, mise en service 01/06 (même année) 2. Enregistrer | Refus avec message sous la date de mise en service. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-05 | Numéro de série en double Pré : Une matière avec le numéro de série S1 existe | MAT | 1. Créer une autre matière avec le numéro S1 | Refus (numéro déjà utilisé). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-06 | Numéro de série vide accepté | MAT | 1. Créer deux matières sans numéro de série | Les deux sont acceptées. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-07 | Champs facultatifs | MAT | 1. Créer une matière sans type, sans modèle, sans fournisseur, sans bon | Acceptée. Le tableau et la fiche n'affichent rien (ou un tiret) pour ces champs. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-08 | Fournisseur et bon à choix unique | MAT | 1. Matières > Ajouter 2. Observer les listes Fournisseur et Bon | Chaque liste ne permet de choisir qu'un seul élément ; pas de boutons « tout sélectionner ». | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-09 | Photo de la matière Pré : Une image de moins de 2 Mo | MAT | 1. Glisser une image dans la zone Photos 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche | La photo est enregistrée et visible (lien « voir » dans la fiche). | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-10 | Photo trop lourde Pré : Une image de plus de 2 Mo | MAT | 1. Glisser l'image dans la zone Photos | L'image est refusée avec un message de taille maximale. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-11 | Modifier une matière Pré : Une matière existe | MAT | 1. Modifier : changer la localisation 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche > Historique | Une ligne « modification » apparaît avec la nouvelle localisation et l'auteur. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-12 | Fiche d'une matière | MAT | 1. Matières > œil | Trois blocs : Situation actuelle, QR code, Historique. Le bouton Transférer n'est proposé que si la matière est détenue (affectée). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-13 | Étiquette imprimable | MAT | 1. Fiche > Étiquette | Une page imprimable affiche le QR code, le code et le nom de la matière. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-14 | Télécharger le QR en SVG | MAT | 1. Fiche > bouton SVG | Un fichier SVG du QR code est téléchargé. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-15 | QR code : adresse correcte Pré : APP_URL réglé | MAT | 1. Scanner le QR code d'une étiquette avec un téléphone (ou lire l'adresse encodée) | L'adresse commence par APP_URL puis /q/SYGEP-MAT-xxxxxx. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-16 | Liste : colonnes essentielles | MAT | 1. Matières | Le tableau affiche : ID, catégorie, n° de série, nom, état, localisation, date d'achat, détenteur, actions. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-17 | Liste : recherche, tri, pagination Pré : Jeu de démonstration | MAT | 1. Taper « HP » dans Rechercher 2. Cliquer sur l'en-tête « Nom » 3. Changer « Afficher » à 10 | La liste se filtre, se trie et se pagine sans recharger la page. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-18 | Liste : export | MAT | 1. Exporter > Excel 2. Exporter > PDF | Les fichiers contiennent les colonnes visibles et les lignes affichées. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-19 | Liste : masquer une colonne | MAT | 1. Colonnes > décocher « Localisation » | La colonne disparaît et n'est plus exportée. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-20 | Supprimer une matière Pré : Une matière de test sans affectation | MAT | 1. Cliquer la corbeille 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste (suppression logique). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-21 | Scanner : saisie du code Pré : Code d'une matière connue (ex. SYGEP-MAT-000001) | MAT | 1. Scanner un QR code > Saisie manuelle 2. Saisir le code 3. Valider | La fiche de la matière s'ouvre. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-22 | Scanner : numéro de série ou lien | MAT | 1. Saisir un numéro de série existant 2. Puis le lien complet …/q/SYGEP-MAT-000001 | Dans les deux cas la fiche correspondante s'ouvre. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-23 | Scanner : code inconnu | MAT | 1. Saisir un code inexistant | Message « Aucune matière ne correspond à … » ; on reste sur le scanner. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-24 | Scanner : caméra en direct Pré : Téléphone, site en HTTPS, étiquette imprimée | MAT | 1. Appuyer sur Démarrer, autoriser la caméra 2. Viser l'étiquette | Le téléphone vibre, « Code lu » s'affiche et la fiche s'ouvre. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-25 | Scanner : photo d'un QR Pré : Une image d'un QR code | MAT | 1. Cliquer « Prendre une photo » 2. Choisir l'image | Le code est lu et la fiche s'ouvre ; une image sans QR affiche un message d'échec. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-26 | Page publique d'un QR Pré : Déconnecté ; code d'une matière connue | — | 1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001 | Une page publique « Propriété du MEFPT » affiche seulement le nom, la catégorie et le code ; aucune information interne (détenteur, état…). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-27 | Page publique : code inconnu Pré : Déconnecté | — | 1. Ouvrir /q/CODE-INEXISTANT | Une page « code inconnu » (erreur 404) s'affiche. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-28 | QR scanné par un compte connecté Pré : Connecté, droit de voir les matières | MAT | 1. Ouvrir /q/SYGEP-MAT-000001 | Redirection vers la fiche de gestion de la matière. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-29 | Historique des matières Pré : Quelques opérations réalisées | MAT | 1. Historique matières | Chaque création, affectation, restitution, transfert ou changement d'état apparaît avec date, matière, détenteur, état, emplacement et auteur. Aucun bouton de modification. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MAT-30 | Photos et notes dans la fiche Pré : Matière avec photo et notes | MAT | 1. Ouvrir la fiche | Les photos, notes, modèle, fournisseur et bon sont affichés. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# AFF – Affectations, restitutions et transferts

Vérifier la remise de matériel, le bon imprimé, les retours et les statuts qui en découlent.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFF-01 | Dotation à un agent Pré : Une matière Disponible ; un agent | MAT | 1. Affectations > Nouvelle affectation 2. Cocher la matière 3. Choisir l'agent ; type « Dotation » ; date du jour 4. Enregistrer | Un bon AFF-AAAA-nnnn est créé. La matière passe à « Affecté » et l'agent apparaît comme détenteur. L'historique contient une ligne « affectation ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-02 | Plusieurs matières, un seul bon Pré : Trois matières Disponibles | MAT | 1. Cocher les trois matières 2. Choisir un agent 3. Enregistrer | Un seul bon liste les trois matières ; la tuile « Matières affectées » augmente de 3. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-03 | Affectation à un service Pré : Une matière Disponible | MAT | 1. Choisir « Aucun agent » et un service 2. Enregistrer | Accepté : le bénéficiaire est le service. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-04 | Aucun bénéficiaire | MAT | 1. Cocher une matière 2. Ne choisir ni agent ni service 3. Enregistrer | Refus : « Choisissez un agent ou un service bénéficiaire. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-05 | Service repris de l'agent | MAT | 1. Choisir un agent sans choisir de service | Le champ Service indique « Service de l'agent » (rempli automatiquement) ; le bon porte le service de l'agent. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-06 | Seules les matières disponibles sont proposées Pré : Des matières affectées et en panne existent | MAT | 1. Ouvrir Nouvelle affectation | Les matières « Affecté » et « En panne » n'apparaissent pas. S'il n'y en a aucune de disponible, un message l'indique. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-07 | Aucune matière cochée | MAT | 1. Choisir un agent mais ne cocher aucune matière 2. Enregistrer | Refus : « Sélectionnez au moins une matière. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-08 | Temporaire sans date de retour | MAT | 1. Type « Mise à disposition temporaire » 2. Laisser « Retour prévu » vide 3. Enregistrer | Refus : date de retour prévue obligatoire pour ce type. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-09 | Dotation sans date de retour | MAT | 1. Type « Dotation » 2. Laisser « Retour prévu » vide | Accepté. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-10 | Retour avant l'affectation | MAT | 1. Date d'affectation 20/10, retour prévu 10/10 2. Enregistrer | Refus : la date de retour doit suivre la date d'affectation. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-11 | Bon imprimé Pré : Une affectation existe | MAT | 1. Fiche de l'affectation > Imprimer le bon | Le bon affiche : en-tête République, numéro et date, bénéficiaire, conditions, tableau des matières (code, désignation, catégorie, série, modèle), texte d'engagement, signatures « Remis par » / « Reçu par ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-12 | Restitution partielle Pré : Affectation de 3 matières | CPT | 1. Fiche > Restituer 2. Cocher une seule matière 3. État « Bon état », date du jour 4. Enregistrer | La matière redevient Disponible, sans détenteur. L'affectation passe à « Partielle ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-13 | Restitution complète Pré : Affectation partielle (AFF-12) | CPT | 1. Restituer les matières restantes | L'affectation passe à « Restituée ». Toutes les matières sont Disponibles. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-14 | Restitution d'une matière endommagée Pré : Une affectation ouverte | CPT | 1. Restituer avec l'état « Endommagé » | La matière passe à « En panne », pas à « Disponible ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-15 | Restitution sans matière cochée | CPT | 1. Restituer sans cocher de matière | Refus : « Cochez au moins une matière à restituer. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-16 | Restitution à date future | CPT | 1. Saisir une date de retour de demain | Refus : « La date de retour ne peut pas être dans le futur. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-17 | Retard de restitution Pré : Affectation temporaire avec retour prévu dépassé (jeu de démonstration) | CPT | 1. Affectations > onglet « En retard » 2. Tableau de bord | L'affectation figure dans « En retard » ; la tuile « Retours en retard » la compte. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-18 | Transférer une matière Pré : Une matière détenue par l'agent A | CPT | 1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir l'agent B 3. Enregistrer | L'ancienne affectation est clôturée pour cette matière (condition « Transféré »). Un nouveau bon est créé au nom de B. L'historique contient « transfert ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-19 | Transfert sans bénéficiaire | CPT | 1. Transférer sans choisir ni agent ni service | Refus : « Choisissez le nouvel agent ou service bénéficiaire. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-20 | Supprimer un bon Pré : Une affectation ouverte (de test) | CPT | 1. Fiche > Supprimer ce bon 2. Confirmer | Les matières encore détenues redeviennent Disponibles. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-21 | Modifier une affectation Pré : Une affectation existe | CPT | 1. Modifier : changer le motif et la date de retour prévue 2. Enregistrer | Les modifications sont enregistrées, avec les mêmes règles de dates. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-22 | Filtres de la liste Pré : Jeu de démonstration | CPT | 1. Cliquer les onglets En cours / En retard / Restituées / Toutes | Les compteurs des onglets correspondent au contenu de la liste. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-23 | Périmètre du comptable secondaire Pré : Affectations de plusieurs services | SEC | 1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Affectations | Seules les affectations du service « CFP de Thiès » sont visibles. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-24 | Redistribuer au sein de son service (transfert) Pré : Une matière détenue par le service « CFP de Thiès » (sans agent précis) | SEC | 1. Fiche de la matière > Transférer 2. Choisir un agent du CFP de Thiès 3. Enregistrer | Accepté : un bon est créé au nom de l'agent, la matière reste « Affecté » et rattachée au service. (Le comptable secondaire redistribue ainsi le matériel que le magasin central a remis à son service.) | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| AFF-25 | Impossible de transférer hors de son service Pré : Une matière du CFP de Thiès ; un agent d'un AUTRE service | SEC | 1. Tenter le transfert vers cet agent (ou saisir son identifiant) | Impossible : l'agent d'un autre service n'est pas accessible (erreur 404) ; aucun bon n'est créé et la matière ne change pas de service. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# INV – Inventaires

Vérifier les campagnes de contrôle physique, du démarrage au procès-verbal.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-01 | Créer une campagne sur tout le parc | CPT | 1. Inventaires > Ajouter 2. Nom seulement ; laisser emplacement, service et catégorie sur « Tous » 3. Enregistrer | La campagne INV-AAAA-nn est créée « En préparation ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-02 | Campagne sans nom | CPT | 1. Ajouter une campagne sans nom | Refus : « Donnez un nom à la campagne. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-03 | Fin avant le début | CPT | 1. Début prévu 20/10, fin prévue 10/10 | Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-04 | Démarrer avec un périmètre Pré : Campagne limitée au service « CFP de Thiès » | CPT | 1. Cliquer « Démarrer la campagne » | La campagne passe « En cours ». Le tableau liste exactement les matières du service, toutes « À contrôler ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-05 | Pointer à la main Pré : Campagne en cours | SEC | 1. Cliquer « Pointer » sur une matière | La matière passe « Contrôlée » ; l'avancement augmente. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-06 | Scanner une matière attendue Pré : Campagne en cours | SEC | 1. Scanner > saisir le code d'une matière attendue 2. État « Bon état » | Message « Contrôlée : … » ; la matière est contrôlée. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-07 | Lire deux fois la même matière Pré : Matière déjà contrôlée | SEC | 1. Saisir de nouveau son code | Message « Déjà contrôlée » ; rien n'est doublé. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-08 | Matière hors périmètre Pré : Une matière d'un autre emplacement ou service | SEC | 1. Saisir son code dans le scanner | Message « Hors périmètre, ajoutée à la campagne » ; elle apparaît dans l'onglet Écarts. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-09 | Code inconnu | SEC | 1. Saisir un code inexistant | Message « Code inconnu » ; aucune ligne créée. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-10 | Clôture réservée Pré : Campagne en cours | MAT | 1. Se connecter en MAT (administrateur des matières) 2. Ouvrir la campagne | Le bouton « Clôturer la campagne » n'est pas proposé (droit réservé au comptable principal). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-11 | Clôturer : non vues = manquantes Pré : Campagne en cours avec des matières non contrôlées | CPT | 1. Clôturer la campagne | Les matières non contrôlées passent « Manquante ». La campagne est « Clôturée ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-12 | Clôture avec mise à jour des fiches Pré : Une matière contrôlée à un autre lieu que prévu ; une matière contrôlée « Hors service » | CPT | 1. Clôturer avec « Mettre à jour les fiches » coché 2. Ouvrir les deux matières | L'emplacement de la première est corrigé ; la seconde passe « En panne ». Chaque correction figure dans l'historique (« Mise à jour suite à l'inventaire … »). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-13 | Clôture sans mise à jour Pré : Mêmes conditions | CPT | 1. Clôturer en décochant « Mettre à jour les fiches » | Les fiches des matières ne changent pas. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-14 | Procès-verbal Pré : Campagne clôturée | CPT | 1. Procès-verbal | Le document affiche la campagne, les responsables (signatures), les matières manquantes, abîmées ou hors service, déplacées ou hors périmètre. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-15 | Campagne clôturée non modifiable Pré : Campagne clôturée | CPT | 1. Tenter de scanner une matière sur cette campagne | Message « La campagne n'est pas en cours ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-16 | Supprimer une campagne Pré : Une campagne de test | CPT | 1. Supprimer la campagne 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INV-17 | Scanner d'inventaire : lieu et état Pré : Campagne en cours | SEC | 1. Ouvrir Scanner 2. Choisir « Hors service » et un lieu 3. Saisir un code | La matière est contrôlée avec l'état « Hors service » et le lieu choisi. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# STK – Stock des consommables : articles et mouvements

Vérifier que le solde est toujours juste, justifié et protégé.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Créer un article avec stock initial | MAT | 1. Stock consommables > Articles en stock > Ajouter 2. Désignation « Article test », unité, seuil 5, quantité en stock aujourd'hui 20 3. Enregistrer | L'article reçoit une référence ART-nnnn. Son solde est 20. Son historique contient un mouvement d'entrée « Stock initial ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-02 | Seuil d'alerte obligatoire | MAT | 1. Créer un article sans seuil d'alerte | Refus (champ obligatoire, astérisque rouge). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-03 | Champs obligatoires de l'article | MAT | 1. Créer un article sans désignation ni unité | Refus avec message sous chaque champ. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-04 | Fiche d'un article Pré : Article avec mouvements | MAT | 1. Ouvrir la fiche de « Ramette papier A4 80 g » | La fiche montre le solde, les entrées et sorties du mois, la consommation moyenne mensuelle, la couverture en jours et la liste des mouvements. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-05 | Entrée valide Pré : Article existant (solde S) | MAT | 1. Mouvements de stock > Nouveau mouvement > Entrée 2. Article, quantité 10, date du jour 3. Enregistrer | Message « … nouveau solde S+10 ». Le solde de l'article est S+10. Le mouvement est numéroté MVT-AAAA-nnnnn. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-06 | Sortie valide Pré : Article avec solde ≥ 5 ; un service | MAT | 1. Nouveau mouvement > Sortie 2. Article, quantité 5, service bénéficiaire 3. Enregistrer | Le solde diminue de 5. Le mouvement indique le service bénéficiaire. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-07 | Sortie sans bénéficiaire | MAT | 1. Sortie sans service ni agent | Refus : « Indiquez le service bénéficiaire de la sortie (ou l'agent demandeur). » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-08 | Sortie par un agent Pré : Un agent d'un service | MAT | 1. Sortie en choisissant l'agent demandeur et en laissant le service vide | Acceptée : le service de l'agent est repris comme bénéficiaire. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-09 | Sortie supérieure au stock Pré : Article avec solde 11 | MAT | 1. Sortie de 50 | Refus : « Stock insuffisant : il reste 11 … ». Le solde ne change pas. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-10 | Quantité nulle | MAT | 1. Entrée ou sortie avec quantité 0 | Refus : la quantité doit être supérieure à zéro. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-11 | Date future | MAT | 1. Mouvement daté de demain | Refus : la date ne peut pas être dans le futur. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-12 | Ajustement après comptage Pré : Article avec solde 20 | CPT | 1. Nouveau mouvement > Ajustement 2. Quantité comptée 18, observations « casse » 3. Enregistrer | Le solde devient 18. Le mouvement affiche un écart de −2. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-13 | Ajustement sans observations | CPT | 1. Ajustement sans observations | Refus : « Expliquez l'écart constaté (comptage, casse, péremption…). » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-14 | Ajustement sans écart Pré : Article avec solde 18 | CPT | 1. Ajustement avec quantité comptée 18 | Refus : « La quantité comptée est identique au stock théorique : aucun ajustement nécessaire. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-15 | Ajustement réservé Pré : Compte administrateur des matières | MAT | 1. Nouveau mouvement | Le choix « Ajustement » n'est pas proposé. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-16 | Article périssable : péremption obligatoire Pré : Article coché « périssable » (ex. Détergent) | MAT | 1. Entrée sans date de péremption | Refus : « Cet article est périssable : indiquez la date de péremption du lot reçu. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-17 | Péremption antérieure Pré : Article périssable | MAT | 1. Entrée avec une péremption antérieure à la date du mouvement | Refus avec message sous la date de péremption. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-18 | Alerte de stock bas Pré : Article avec solde 12 et seuil 10 ; un compte avec droit de modifier les articles (ex. ADM) | MAT | 1. Sortie de 3 (le solde passe à 9) 2. Ouvrir la cloche de ADM 3. Tableau de bord | Une notification « Stock bas : … » est reçue. La tuile « Stock sous le seuil » compte l'article. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-19 | Alerte de rupture Pré : Article déjà sous son seuil (solde 7, seuil 10) | MAT | 1. Sortie de 7 (le solde passe à 0) | Notification « Rupture de stock : … », même si l'article était déjà sous le seuil. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-20 | Pas de notification répétée Pré : Article déjà sous le seuil | MAT | 1. Faire une nouvelle sortie (reste sous le seuil) | Aucune nouvelle notification n'est envoyée (l'alerte ne se déclenche qu'au franchissement). | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-21 | Compte local : sorties seulement Pré : Compte comptable secondaire | SEC | 1. Nouveau mouvement | Seul « Sortie » est proposé ; une sortie pour son service est acceptée. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-22 | Journal : filtres Pré : Jeu de démonstration | CPT | 1. Mouvements de stock 2. Choisir l'onglet Sortie, changer les dates, filtrer par article | Le journal ne montre que les mouvements correspondants. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| STK-23 | Modification d'un article Pré : Un article existe | MAT | 1. Modifier l'article 2. Constater que « Quantité en stock aujourd'hui » n'est pas proposée | La quantité n'est pas modifiable à la main (elle ne change que par des mouvements). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# BST – Bons d'entrée et de sortie du stock

Vérifier les bons multi-articles : exactitude, « tout ou rien », impression.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BST-01 | Bon d'entrée à deux lignes Pré : Deux articles existants ; un fournisseur | MAT | 1. Bons de stock > Bon d'entrée 2. Date du jour, fournisseur, N° de pièce 3. Ajouter deux lignes : article A qté 20, article B qté 10 4. Enregistrer | Un bon BE-AAAA-nnnn est créé avec 2 articles. Les soldes de A et B augmentent de 20 et 10. Deux mouvements sont rattachés au bon. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-02 | Bon de sortie à deux lignes Pré : Mêmes articles avec stock suffisant | MAT | 1. Bon de sortie 2. Service bénéficiaire, agent demandeur 3. Deux lignes : A qté 5, B qté 2 4. Enregistrer | Un bon BS-AAAA-nnnn est créé. Les soldes de A et B diminuent de 5 et 2. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-03 | Même article deux fois | MAT | 1. Ajouter deux lignes avec le même article | Refus : « Cet article figure déjà sur le bon : regroupez les quantités sur une seule ligne. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-04 | Tout ou rien Pré : Article A avec stock suffisant, article B avec stock faible | MAT | 1. Bon de sortie avec A qté 1 et B qté supérieure à son stock 2. Enregistrer 3. Vérifier les soldes de A et B | Refus avec le message « Stock insuffisant » affiché sur la ligne de B. AUCUN bon n'est créé et le solde de A n'a pas changé. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-05 | Quantité nulle | MAT | 1. Ligne avec quantité 0 | Refus : la quantité doit être supérieure à zéro. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-06 | Bon sans article | MAT | 1. Laisser la ligne sans article 2. Enregistrer | Refus (l'article est obligatoire). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-07 | Sortie sans service | MAT | 1. Bon de sortie sans service bénéficiaire | Refus : « Indiquez le service bénéficiaire du bon de sortie (ou l'agent demandeur). » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-08 | Entrée périssable sans péremption Pré : Article périssable | MAT | 1. Bon d'entrée avec cet article, sans date de péremption | Refus : « Article périssable : indiquez la date de péremption du lot. » Rien n'est créé. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-09 | Date future | MAT | 1. Bon daté de demain | Refus : la date du bon ne peut pas être dans le futur. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-10 | Champs selon le type | MAT | 1. Alterner Bon d'entrée / Bon de sortie dans le formulaire | En entrée : fournisseur, prix unitaire, péremption. En sortie : service et agent. Les autres champs sont masqués. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-11 | Choix d'un article | MAT | 1. Choisir un article dans une ligne | L'unité et le stock actuel s'affichent sur la ligne. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-12 | Ajouter et retirer des lignes | MAT | 1. Cliquer « Ajouter un article » trois fois 2. Retirer une ligne avec la croix | Les lignes s'ajoutent et se retirent ; on ne peut pas retirer la dernière. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-13 | Bon d'entrée imprimé Pré : Un bon d'entrée existe | MAT | 1. Bons de stock > icône imprimante du bon d'entrée | Le document est titré « Bon d'entrée en magasin », avec fournisseur, tableau (code, désignation, quantité, unité, prix) et signatures « Livré par » / « Reçu par (magasinier) ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-14 | Bon de sortie imprimé Pré : Un bon de sortie existe | MAT | 1. Imprimer le bon de sortie | Le document est titré « Bon de sortie de magasin », avec bénéficiaire, tableau et signatures « Remis par (magasinier) » / « Reçu par ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-15 | Liste et filtres Pré : Plusieurs bons | MAT | 1. Bons de stock 2. Cliquer les onglets Bon d'entrée / Bon de sortie | La liste est filtrée ; chaque ligne montre date, numéro, type, bénéficiaire, nombre d'articles, pièce, auteur. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-16 | Fiche d'un bon | MAT | 1. Ouvrir la fiche (œil) | La fiche liste les articles, quantités, soldes après et références de mouvements. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-17 | Lien depuis le journal des mouvements Pré : Un bon existe | MAT | 1. Mouvements de stock 2. Repérer la colonne « Bon » | Les mouvements créés par un bon affichent son numéro, cliquable. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-18 | Compte local Pré : Compte comptable secondaire | SEC | 1. Bons de stock 2. Créer un bon 3. Consulter la liste | Seul le bon de sortie est proposé. La liste ne contient que les bons de son service. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| BST-19 | Numérotation Pré : Deux bons créés dans la même année | MAT | 1. Créer deux bons de sortie | Les numéros se suivent (BS-AAAA-0001, 0002…). | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# INF – Infrastructures

Vérifier la hiérarchie, l'état et l'amortissement.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | Créer une structure | INF | 1. Infrastructures > Ajouter 2. Nom, nature « Structure », situation « En service » 3. Enregistrer | La structure apparaît dans la liste. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-02 | Bâtiment rattaché à une structure Pré : Une structure existe | INF | 1. Nature « Bâtiment », rattaché à la structure | Accepté. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-03 | Bloc rattaché à un bâtiment Pré : Un bâtiment existe | INF | 1. Nature « Bloc », rattaché au bâtiment | Accepté. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-04 | Structure rattachée à autre chose | INF | 1. Nature « Structure », rattachée à un bâtiment | Refus : « Une structure est un site principal : elle ne se rattache à rien. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-05 | Bâtiment rattaché à un bloc Pré : Un bloc existe | INF | 1. Nature « Bâtiment », rattaché à un bloc | Refus : « Un bâtiment se rattache à une structure. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-06 | Amortissement incomplet | INF | 1. Renseigner seulement la valeur d'origine 2. Enregistrer | Refus : demande de la date de mise en service et de la durée, avec un message sous chaque champ manquant. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-07 | Amortissement complet | INF | 1. Valeur 400 000 000, mise en service il y a 10 ans, durée 40 ans 2. Enregistrer 3. Ouvrir la fiche | La fiche affiche l'annuité (10 000 000), la part amortie (≈ 25 %), la valeur nette (≈ 300 000 000) et le plan année par année. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-08 | Sans valorisation | INF | 1. Laisser les trois champs d'amortissement vides | Accepté ; aucun plan d'amortissement n'est affiché. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-09 | Visite future | INF | 1. Date de dernière visite de demain | Refus. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-10 | Valeurs négatives | INF | 1. Surface −5 | Refus. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-11 | Durée hors limites | INF | 1. Durée 0, puis 150 | Refus (la durée va de 1 à 100 ans). | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-12 | Fiche d'une infrastructure Pré : Infrastructure avec projet et demande | INF | 1. Ouvrir la fiche | La fiche montre les bâtiments/blocs rattachés, les projets liés, la maintenance, et le bouton « Signaler un problème ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-13 | Signaler un problème | INF | 1. Fiche > Signaler un problème | Le formulaire de demande de maintenance s'ouvre avec l'infrastructure déjà choisie. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INF-14 | Chiffres clés et état Pré : Jeu de démonstration | INF | 1. Infrastructures | Les chiffres clés (nombre, situation, état) sont cohérents avec la liste. | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# PRJ – Projets, jalons, chefs de projet, intervenants et rapports

Vérifier le suivi des chantiers et le calcul automatique de l'avancement.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-01 | Créer un projet planifié | INF | 1. Projets > Ajouter 2. Intitulé, nature, statut « Planifié » 3. Enregistrer | Le projet reçoit une référence PRJ-AAAA-nn. Message d'invitation à ajouter des jalons. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-02 | Projet lancé sans date de démarrage | INF | 1. Statut « En cours », date de démarrage vide 2. Enregistrer | Refus : « Indiquez la date de démarrage : le projet est déjà lancé. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-03 | Fin avant démarrage | INF | 1. Démarrage 20/10, fin prévue 10/10 | Refus : « La date de fin doit suivre la date de début. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-04 | Engagé supérieur au budget | INF | 1. Budget 1 000 000, montant engagé 1 500 000 | Une alerte rouge s'affiche en direct sous le champ ; à l'enregistrement : « Le montant engagé dépasse le budget prévu… ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-05 | Ajouter des jalons Pré : Un projet existe | INF | 1. Fiche du projet > Jalons : ajouter A (poids 1), B (poids 3) | Les jalons apparaissent dans l'ordre. L'avancement reste 0 %. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-06 | Avancement pondéré Pré : Jalons A (1) et B (3) | INF | 1. Cocher le jalon B | L'avancement passe à 75 % (3/4). Le projet « Planifié » devient « En cours ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-07 | Projet terminé automatiquement | INF | 1. Cocher aussi le jalon A | L'avancement est 100 % ; le projet passe « Terminé ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-08 | Décocher un jalon Pré : Projet terminé | INF | 1. Décocher le jalon A | L'avancement redescend (75 %) et le projet repasse « En cours ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-09 | Projet terminé sans jalon | INF | 1. Créer un projet « Terminé » avec date de démarrage, sans jalon, avancement laissé à 0 | L'avancement enregistré est 100 %. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-10 | Avancement verrouillé Pré : Projet avec jalons | INF | 1. Modifier le projet | Le champ Avancement est désactivé avec la mention « calculé à partir des jalons ». | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-11 | Projet en retard Pré : Projet « En cours » dont la fin prévue est dépassée | INF | 1. Projets 2. Chiffres clés | Il est compté en retard. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-12 | Ajouter un intervenant au projet Pré : Un intervenant existe | INF | 1. Fiche du projet > Intervenants > Ajouter au projet | L'intervenant apparaît dans la liste du projet. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-13 | Créer un chef de projet | INF | 1. Chefs de projet > Ajouter 2. Nom, prénom, téléphone 3. Enregistrer | Accepté ; il est proposé dans le formulaire des projets. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-14 | Chef de projet sans contact | INF | 1. Nom et prénom seulement | Refus : « Indiquez au moins un téléphone ou un e-mail… » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-15 | Chef de projet sans nom | INF | 1. Laisser nom et prénom vides | Refus. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-16 | Entreprise sans organisme | INF | 1. Intervenants > Ajouter 2. Type « Entreprise de travaux », organisme vide, un téléphone | Refus : « Indiquez l'entreprise ou l'organisme de cet intervenant. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-17 | Technicien indépendant | INF | 1. Type « Technicien / artisan », nom, téléphone, organisme vide | Accepté. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-18 | Intervenant sans moyen de contact | INF | 1. Ni téléphone ni e-mail | Refus : au moins un des deux. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-19 | Rapport de projet Pré : Un projet et un fichier de moins de 25 Mo | INF | 1. Rapports > Ajouter 2. Titre, fichier, date du jour, projet 3. Enregistrer | Le rapport apparaît dans la liste et dans la fiche du projet. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRJ-20 | Rapport : date future ou sans projet | INF | 1. Date de demain, puis aucun projet | Refus dans les deux cas. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# MNT – Demandes de maintenance (circuit complet)

Vérifier chaque étape du circuit et ses effets sur les matières et infrastructures.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNT-01 | Déposer une demande valide Pré : Une matière du service existe | AGT | 1. Demandes de maintenance > Ajouter 2. Objet, type Corrective, priorité Normale, Concerne « Matière », choisir la matière 3. Décrire le problème 4. Enregistrer | La demande reçoit une référence DMT-AAAA-nnn au statut « Soumise ». Message « transmise pour validation ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-02 | Description obligatoire | AGT | 1. Déposer une demande sans description | Refus : « Décrivez le problème (constat, localisation, depuis quand)… » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-03 | Cible infrastructure sans infrastructure | AGT | 1. Concerne « Bâtiment / infrastructure », aucune infrastructure choisie | Refus : « Choisissez l'infrastructure concernée. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-04 | Cible matière sans matière | AGT | 1. Concerne « Matière / équipement », aucune matière choisie | Refus : « Choisissez la matière concernée. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-05 | Notification au responsable Pré : Demande MNT-01 déposée | MNT | 1. Se connecter en MNT 2. Ouvrir la cloche | Une notification « Nouvelle demande de maintenance … à valider » est présente, avec un lien vers la demande. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-06 | Avis technique favorable Pré : Demande « Soumise » | MNT | 1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Avis technique » > Valider | Statut « Attente du Directeur ». Le Directeur reçoit une notification. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-07 | Rejet sans motif Pré : Demande « Soumise » | MNT | 1. Rejeter sans saisir de motif | Refus : « Indiquez le motif du rejet. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-08 | Rejet avec motif Pré : Demande « Soumise » | MNT | 1. Rejeter avec un motif | Statut « Rejetée ». Le demandeur est notifié ; le motif est visible dans le suivi. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-09 | Approbation du Directeur Pré : Demande « Attente du Directeur » | DIR | 1. Ouvrir la demande 2. Bloc « Approbation du Directeur » > Valider | Statut « Approuvée ». Le responsable maintenance est notifié. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-10 | Le Directeur ne donne pas l'avis technique Pré : Demande « Soumise » | DIR | 1. Ouvrir la demande | Aucun bouton de décision n'est proposé (ou erreur 403 si l'action est forcée). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-11 | Le responsable maintenance n'approuve pas Pré : Demande « Attente du Directeur » | MNT | 1. Ouvrir la demande | Aucun bouton d'approbation n'est proposé. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-12 | Planifier Pré : Demande « Approuvée » | MNT | 1. Bloc « Planifier » : date prévue, échéance, technicien, instructions 2. Enregistrer | Statut « Planifiée ». Une tâche « [DMT-…] Objet » apparaît dans Tâches et dans le calendrier. Le technicien est notifié. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-13 | Planification : date prévue obligatoire | MNT | 1. Planifier sans date prévue | Refus. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-14 | Planification : échéance avant la date prévue | MNT | 1. Échéance antérieure à la date prévue | Refus (l'échéance doit être égale ou postérieure). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-15 | Démarrer l'intervention sur une matière Pré : Demande planifiée portant sur une matière | MNT | 1. Démarrer l'intervention | Statut « En cours ». La matière passe « En réparation ». La tâche passe « En cours ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-16 | Démarrer sur une infrastructure urgente Pré : Demande urgente sur une infrastructure « En service » | MNT | 1. Démarrer l'intervention | L'infrastructure passe « En maintenance ». | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-17 | Clôture sans compte rendu Pré : Demande « En cours » | MNT | 1. Clôturer sans saisir l'intervention réalisée | Refus : « Décrivez l'intervention réalisée. » | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-18 | Clôture avec remise en service Pré : Demande en cours sur une matière | MNT | 1. Clôturer : compte rendu, coût, cocher « Remise en service » | Statut « Terminée ». La matière redevient « Disponible » (ou « Affecté » si elle était affectée). Le demandeur est notifié. La tâche passe « Terminée ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-19 | Clôture sans remise en service Pré : Demande en cours sur une matière | MNT | 1. Clôturer sans cocher « Remise en service » | La matière passe « En panne ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-20 | Clôture sur une infrastructure Pré : Infrastructure « En maintenance » | MNT | 1. Clôturer en indiquant l'état constaté « Bon » | L'infrastructure repasse « En service », son état devient « Bon » et sa date de dernière visite est celle du jour. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-21 | Visibilité pour un agent Pré : Demandes de plusieurs services | AGT | 1. Se connecter en AGT 2. Ouvrir Demandes de maintenance | Il ne voit que ses demandes et celles du matériel de son service. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-22 | Liste et chiffres clés Pré : Jeu de démonstration | MNT | 1. Demandes de maintenance | Les chiffres (en attente, en cours, terminées…) sont cohérents avec la liste ; les statuts ont des pastilles de couleur. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| MNT-23 | Supprimer une demande Pré : Une demande de test | ADM | 1. Supprimer la demande 2. Confirmer | Elle disparaît de la liste. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# PRV – Maintenance préventive

Vérifier la génération automatique des demandes d'entretien.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRV-01 | Créer un plan valide Pré : Une matière ou infrastructure | MNT | 1. Maintenance préventive > Ajouter 2. Opération, cible, périodicité Semestrielle, échéance dans 20 jours, délai 7 jours, points de contrôle 3. Enregistrer | Le plan apparaît, actif, avec sa prochaine échéance. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-02 | Points de contrôle obligatoires | MNT | 1. Créer un plan sans points de contrôle | Refus : « Listez les points de contrôle à vérifier à chaque opération. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-03 | Échéance dans le passé | MNT | 1. Prochaine échéance = hier (à la création) | Refus : « La prochaine échéance ne peut pas être dans le passé. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-04 | Délai supérieur à la périodicité | MNT | 1. Périodicité Mensuelle, délai 45 jours | Refus : « Le délai de création doit rester inférieur à la périodicité du plan. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-05 | Lancer un plan Pré : Un plan actif | MNT | 1. Cliquer ⚡ « Lancer » sur le plan | Une demande préventive est créée au statut « Attente du Directeur » (avis technique déjà inscrit). Le Directeur et le responsable du plan sont notifiés. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-06 | Pas de doublon Pré : Demande préventive déjà générée et encore ouverte | MNT | 1. Cliquer de nouveau « Lancer » | Aucune seconde demande n'est créée. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-07 | L'échéance avance Pré : Plan lancé (PRV-05) | MNT | 1. Consulter la prochaine échéance du plan | Elle a avancé d'une période (+ 6 mois pour un plan semestriel). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-08 | Commande automatique Pré : Accès au serveur ; un plan dont la date « échéance − délai » est atteinte | — | 1. Exécuter php artisan sygep:maintenance-preventive | « n demande(s) préventive(s) créée(s) » ; sinon « Aucun entretien à programmer ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-09 | Plan inactif Pré : Un plan dont l'échéance est atteinte | MNT | 1. Décocher « Plan actif » 2. Exécuter la commande ou cliquer Lancer | Aucune demande n'est générée. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-10 | Planificateur installé Pré : Accès au serveur | — | 1. Vérifier la présence de la ligne cron « schedule:run » ; observer le lendemain 6 h 30 | Les plans échus génèrent leur demande sans intervention. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PRV-11 | Clôture d'une demande préventive Pré : Demande préventive approuvée puis exécutée | MNT | 1. Clôturer l'intervention | La « dernière réalisation » du plan est mise à la date du jour. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# TCH – Tâches, étiquettes et calendrier

Vérifier l'organisation du travail des équipes.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCH-01 | Créer une tâche valide | MNT | 1. Tâches > Ajouter 2. Nom, état « Ouverte », date prévue 3. Enregistrer | La tâche apparaît dans la liste et dans le calendrier. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-02 | Date limite avant la date prévue | MNT | 1. Date prévue 20/10, date limite 10/10 | Refus avec message sous la date limite. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-03 | Statuts en français | MNT | 1. Statuts des tâches | Ouverte, En cours, Terminée sont présents. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-04 | Équipement affiché par nom et code | MNT | 1. Tâches > Ajouter 2. Ouvrir la liste « Équipement » | Chaque ligne affiche le nom suivi du code (et non un numéro de série éventuellement vide). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-05 | Étiquettes | MNT | 1. Étiquettes > Ajouter « Urgent » 2. L'associer à une tâche | L'étiquette apparaît sur la tâche. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-06 | Calendrier Pré : Une tâche avec date limite et une sans date limite | MNT | 1. Calendrier | Les tâches qui ont une date limite apparaissent à cette date ; celle qui n'en a pas n'apparaît pas. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-07 | Tâche issue d'une maintenance Pré : Demande planifiée (MNT-12) | MNT | 1. Tâches | La tâche créée automatiquement existe, avec l'état qui suit l'intervention. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| TCH-08 | Assigner une tâche | MNT | 1. Choisir un utilisateur dans « Affecté à » | La tâche affiche le responsable. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# RPT – Rapports périodiques

Vérifier les bilans destinés à la direction.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPT-01 | Rapport mensuel Pré : Nous sommes le 15 octobre (exemple) | DIR | 1. Rapports périodiques > carte « Rapport mensuel » | Un nouvel onglet s'ouvre sur « Septembre 2026 » (le mois précédent), toutes rubriques. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-02 | Rapport trimestriel Pré : Même date | DIR | 1. Carte « Rapport trimestriel » | Période : du 01/07 au 30/09 (le trimestre précédent). | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-03 | Bilan semestriel Pré : Même date | DIR | 1. Carte « Bilan semestriel » | Période : du 01/01 au 30/06 (le semestre précédent, terminé). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-04 | Bilan annuel Pré : Même date | DIR | 1. Carte « Bilan annuel » | Période : du 01/01 au 31/12 de l'année précédente. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-05 | Composer un rapport | DIR | 1. Choisir « Période personnalisée », renseigner du…au… 2. Décocher une rubrique 3. Générer | Le rapport couvre la période choisie et n'inclut que les rubriques cochées. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-06 | Impression / PDF Pré : Un rapport ouvert | DIR | 1. Utiliser « Imprimer » puis « Enregistrer au format PDF » | La mise en page est correcte (A4), sans la barre d'outils. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| RPT-07 | Droit d'accès Pré : Compte agent | AGT | 1. Saisir l'adresse /admin/rapports-periodiques | Erreur 403. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# NTF – Notifications

Vérifier l'envoi et la lecture des notifications internes.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTF-01 | Envoyer à tous | ADM | 1. Envoi de notifications > Ajouter 2. Message, destinataires « Tous les utilisateurs » 3. Enregistrer | Message « Notification envoyée à N utilisateur(s) ». Chaque compte voit la notification dans sa cloche. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-02 | Envoyer à un rôle | ADM | 1. Destinataires « Par rôle », choisir « Agent / demandeur » | Seuls les comptes de ce rôle reçoivent la notification. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-03 | Envoyer à des personnes | ADM | 1. Destinataires « Personnes choisies », en cocher deux | Seules ces deux personnes la reçoivent. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-04 | Rôle sans sélection | ADM | 1. « Par rôle » sans choisir de rôle | Refus : « Choisissez au moins un rôle. » | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-05 | Message trop long | ADM | 1. Message de plus de 255 caractères | Refus. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-06 | Adresse personnalisée | ADM | 1. Page « personnalisée » sans adresse, puis avec « abc » | Refus dans les deux cas ; une adresse https://… complète est acceptée. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-07 | Ouvrir une notification Pré : Notification avec lien | AGT | 1. Cliquer la cloche puis la notification | La page cible s'ouvre ; la notification est marquée lue ; le compteur diminue. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-08 | Tout marquer comme lu Pré : Plusieurs notifications non lues | AGT | 1. Cliquer « Tout marquer comme lu » | Le compteur de la cloche tombe à zéro. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| NTF-09 | Notifications automatiques Pré : Événements réalisés (stock bas, demande déposée…) | ADM | 1. Ouvrir la cloche des comptes concernés | Les notifications automatiques décrites au guide (5.7) sont présentes. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# DSH – Tableau de bord, listes et ergonomie

Vérifier l'affichage général, la cohérence des chiffres et l'utilisabilité.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSH-01 | Tuiles de chiffres clés Pré : Jeu de démonstration | ADM | 1. Ouvrir le tableau de bord | Huit tuiles s'alignent en deux rangées de quatre, de même hauteur. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-02 | Cohérence des chiffres | ADM | 1. Comparer chaque tuile au module correspondant (ex. Disponibles ↔ liste filtrée) | Les chiffres du tableau de bord correspondent aux listes. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-03 | Graphiques en bas du tableau de bord | ADM | 1. Faire défiler le tableau de bord | Les listes (mouvements, projets, maintenance) précèdent les graphiques placés en bas de page. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-04 | Bloc Graphiques repliable | ADM | 1. Ouvrir Matières 2. Cliquer « Graphiques (n) » 3. Aller sur un autre module | Fermé par défaut ; une fois ouvert, il reste ouvert sur les autres modules (choix mémorisé). | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-05 | Actions rapides | ADM | 1. Cliquer chaque bouton d'action rapide du tableau de bord | Chaque bouton ouvre le bon formulaire. Un bouton n'apparaît que si le droit existe. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-06 | Recherche globale | ADM | 1. Taper « HP » dans la barre du haut | Des résultats cliquables (matières, fournisseurs, bons…) apparaissent. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-07 | Actions alignées dans les tableaux | ADM | 1. Ouvrir Utilisateurs, Matières, Affectations, Plans de maintenance | Les icônes d'action sont alignées sur une seule ligne dans tous les tableaux. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-08 | Menu : déconnexion en bas Pré : Plusieurs groupes de menu ouverts, fenêtre basse | ADM | 1. Ouvrir tous les groupes du menu | Le bouton Déconnexion reste visible en bas, sans défiler. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-09 | Sous-menu actif lisible | ADM | 1. Ouvrir « Bons de stock » | L'entrée du menu est surlignée en bleu avec un texte blanc lisible. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-10 | Menus déroulants | ADM | 1. Cliquer chaque groupe du menu 2. Cliquer le menu du compte et la cloche | Tout s'ouvre et se ferme ; les liens fonctionnent. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-11 | Affichage sur téléphone Pré : Téléphone ou fenêtre étroite (≈ 390 px) | ADM | 1. Ouvrir le tableau de bord, une liste, un formulaire | Pas de défilement horizontal de la page ; les tuiles passent sur deux colonnes ; le menu s'ouvre par le bouton en haut. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-12 | Libellés français des tableaux Pré : Accès Internet | ADM | 1. Ouvrir une liste | « Afficher … entrées », « Rechercher », pagination en français. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| DSH-13 | Message de confirmation | MAT | 1. Enregistrer un bon de stock (ou une affectation, un mouvement de stock, une clôture d'inventaire) | Un bandeau vert confirme l'opération (ex. « Bon de sortie BS-… enregistré »). Les simples créations de référentiels (catégorie, service…) reviennent à la liste sans bandeau. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# PUB – Site public et page Contact

Vérifier ce que voient les visiteurs non connectés.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB-01 | Page d'accueil Pré : Déconnecté | — | 1. Ouvrir / | La page de présentation de SYGEP s'affiche, avec un accès à la connexion. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-02 | Accueil pour un connecté Pré : Connecté | ADM | 1. Ouvrir / | Redirection vers le tableau de bord. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-03 | Envoyer un message Pré : Déconnecté | — | 1. Ouvrir /contact 2. Remplir nom, e-mail, objet, message 3. Envoyer | Message de remerciement. Les comptes ayant le droit de lire les messages reçoivent une notification et voient le bandeau « nouveau message de contact à lire ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-04 | Champs obligatoires | — | 1. Envoyer le formulaire vide | Refus avec messages. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-05 | Limitation d'envoi | — | 1. Envoyer six messages en une minute | Le sixième est refusé (limite de 5 par minute). | Mineur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-06 | Coordonnées Pré : .env renseigné | — | 1. Ouvrir /contact | Adresse, téléphone, e-mail et horaires correspondent aux valeurs de CONTACT_* dans .env. | Mineur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| PUB-07 | Lire un message reçu Pré : Un message reçu | ADM | 1. Ouvrir la notification ou la liste des messages de contact | Le message est lisible ; il est marqué lu. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# SEC – Droits et isolation des données

Vérifier que personne ne voit ni ne fait plus que ce qui lui est permis.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Isolation du comptable secondaire Pré : Données de plusieurs services (jeu de démonstration) | SEC | 1. Se connecter en SEC 2. Ouvrir Matières, Agents, Affectations, Mouvements de stock, Inventaires | Il ne voit que les données du service « CFP de Thiès ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-02 | Création hors de son service | SEC | 1. Tenter de créer une affectation ou une sortie de stock pour un autre service | Impossible : choix absent, refusé, ou erreur « Cette opération concerne un autre service que le vôtre ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-03 | Agent : matériel de son service | AGT | 1. Ouvrir Matières | Seules les matières de son service sont visibles, en lecture seule. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-04 | Droits non cumulés par erreur | AGT | 1. Chercher dans le menu Stock, Infrastructures, Rapports, Rôles | Aucun de ces modules n'est visible. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-05 | 403 sur adresse directe | AGT | 1. Saisir /admin/stock-items, /admin/projects, /admin/roles | Erreur 403 à chaque fois. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-06 | Directeur : aucune modification | DIR | 1. Tenter d'ouvrir /admin/assets/create | Erreur 403. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-07 | Ajustement de stock réservé | MAT | 1. Tenter l'ajustement en forçant le type dans l'adresse (…/stock-movements/create?type=ajustement) | Le formulaire ne propose pas l'ajustement ; l'envoi est refusé. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-08 | Clôture d'inventaire réservée | MAT | 1. Tenter de clôturer une campagne | Bouton absent ; action interdite (403). | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-09 | Mot de passe non lisible Pré : Accès à la base | — | 1. Consulter la colonne password de la table users | Les mots de passe sont chiffrés (empreinte commençant par $2y$), jamais en clair. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-10 | Compte supprimé ou désapprouvé Pré : Un utilisateur connecté dans un autre navigateur | ADM | 1. Décocher « Approuvé » sur ce compte 2. Actualiser une page dans l'autre navigateur | L'utilisateur est déconnecté et ne peut plus se connecter. | Majeur | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-12 | Adresse directe d'une matière d'un autre service Pré : Connaître l'identifiant d'une matière d'un autre service (ex. /admin/assets/1) | SEC | 1. Saisir directement l'adresse /admin/assets/1 (matière d'un autre service) | Erreur 404 : la matière n'est pas accessible. Même contrôle pour les affectations, mouvements et bons de stock d'un autre service. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| SEC-11 | Mode débogage éteint Pré : Serveur de production | — | 1. Provoquer une erreur (adresse inexistante, puis erreur serveur simulée) | Aucune trace technique (chemins, requêtes SQL) n'est affichée à l'utilisateur. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# INS – Installation et exploitation

Vérifier le déploiement, la sauvegarde et la reprise.

| ID | Test et préconditions | Compte | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Pré-recette | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INS-01 | Installation sur base vide Pré : Base vide, .env configuré | — | 1. php artisan migrate --seed | Aucune erreur. La base contient 149 droits, 9 rôles métier + le rôle User, les statuts de matières et de tâches, et le compte admin. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-02 | Seeders relançables Pré : Installation faite | — | 1. php artisan db:seed | Aucune erreur ni doublon. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-03 | Rôles du compte admin Pré : Installation neuve | ADM | 1. Utilisateurs > admin@admin.com | Le compte n'a que le rôle « Super administrateur ». | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-04 | Rôle de l'inscription libre Pré : Installation neuve | — | 1. Créer un compte via /register 2. Observer ses rôles | Rôle « User » uniquement, droits très limités, compte non approuvé. | Critique | OK | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-05 | Jeu de démonstration Pré : Base de TEST | — | 1. php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder 2. Le relancer | Les données sont créées ; la seconde exécution indique que les données existent déjà et ne fait rien. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-06 | Fichiers déposés Pré : storage:link exécuté | ADM | 1. Ajouter une photo à une matière 2. Ouvrir la fiche | La photo s'affiche (le lien public vers storage fonctionne). | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-07 | Sauvegarde et restauration Pré : Accès au serveur | — | 1. Faire un mysqldump 2. Restaurer dans une base vide 3. Pointer un .env de test dessus 4. Se connecter | L'application fonctionne avec les données restaurées. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-08 | Mise à jour Pré : Sauvegarde faite | — | 1. git pull 2. composer install --no-dev 3. php artisan migrate --force 4. php artisan view:clear | Aucune erreur ; l'application fonctionne ; les données sont intactes. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-09 | HTTPS Pré : Serveur de production | — | 1. Ouvrir le site en https:// et tenter d'ouvrir http:// | Le site est servi en HTTPS ; la caméra du scanner fonctionne sur téléphone. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-10 | Permissions des dossiers Pré : Serveur | — | 1. Vérifier que storage/ et bootstrap/cache/ sont modifiables par le serveur web | Les journaux s'écrivent ; aucune erreur de permission. | Majeur | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |
| INS-11 | Configuration de production Pré : Serveur | — | 1. Lire le fichier .env | APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL définitif, accès base corrects, coordonnées de contact renseignées. | Critique | Manuel | ☐ OK ☐ KO ☐ Bloqué ☐ N/A |

# Procès-verbal de recette

| Application | SYGEP |
| --- | --- |
| Version / commit |  |
| Date de recette |  |
| Testeurs |  |
| Cas exécutés / OK / KO |  |
| Anomalies bloquantes ouvertes |  |
| Décision | ☐ Acceptée ☐ Acceptée avec réserves ☐ Refusée |
| Réserves |  |

| Maîtrise d'ouvrage (nom, date, signature) | Maîtrise d'œuvre (nom, date, signature) |
| --- | --- |